UMOWA nr ………….

zawarta w dniu … w Chorzowie, pomiędzy:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Śląskiego pod numerem RIK-M/14/99, NIP: 6272377905, REGON: 000278623,

reprezentowanym przez: Dyrektora Panią Paulinę Cius-Górską,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani Katarzyny Piętki,

zwanym dalej: Zamawiającym,

a

…,
zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami,

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  - wycinkę do poziomu gruntu 23 drzew znajdujących się na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w obrębie działek o numerach geodezyjnych: 1181/92, 1193/92, 1319/92 i 1185/92,  zlokalizowanych przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie, stanowiących własność Województwa Śląskiego, będących w użytkowaniu Zamawiającego;

  - wycinkę odziomków na długość trzech metrów z drzew wskazanych przez Zamawiającego;

  - przetransportowanie wskazanego ściętego drewna we wskazane przez Zamawiającego miejsce;

  - wywóz i utylizacja pozostałego drewna.

  - uporządkowanie terenu wskazanego w lit. a po wykonaniu czynności wskazanych w lit. a-d powyżej.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy stanowi:

  - decyzja Prezydenta Miasta Chorzów nr 17 z dnia 06.03.2026r. o sygnaturze UK-III.6131.43.2026.MŁ1 oraz decyzja nr 129 z dn. 18.11.2024 o sygnaturze UE-III.6131.141.2024.MŁ1 – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – w zakresie odnoszącym się do wycinki drzew;

  - wykaz drzewostanu przeznaczonego do usunięcia – załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Usunięcie drzew może zostać zrealizowane technikami alpinistycznymi (arborystycznymi), lub przy użyciu podnośników koszowych (zwyżek), w zależności od warunków technicznych i dostępu do drzew oraz koron.

- Przekazanie terenu, na którym realizowany będzie przedmiot Umowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy. Przekazanie terenu nastąpi protokolarnie.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem niniejszej Umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu, przy czym rozpoczęcie prac nie może nastąpić później niż w ciągu 3 dni od protokolarnego przekazania terenu, jednak nie wcześniej niż 15 października 2026 r. Termin realizacji Umowy został dostosowany do uwarunkowań środowiskowych, w szczególności do wymogów wynikających z zakończenia okresu lęgowego ptaków na terenie objętym Umową. Termin realizacji Umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca wykona cały przedmiot Umowy i zgłosi go Zamawiającemu do odbioru. Czynności odbiorowe mogą zostać przeprowadzone po upływie terminu realizacji Umowy.

§ 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią oraz zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia, należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki ogrodniczej i chirurgii drzew, wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego oraz dokumentacją dołączoną do dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie objętym Umową przez Zamawiającego, w tym w szczególności obejmującą rysunki i/lub mapy terenu Muzeum i położenia drzew podlegających wycince;

  - właściwe oznaczenie na swój koszt terenu prowadzonych prac, w szczególności w taki sposób aby uniemożliwić przebywanie na terenie realizacji prac objętych przedmiotem Umowy osób postronnych, niezaangażowanych 
w ich realizację;

  - utrzymywanie terenu realizacji przedmiotu Umowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

  - wykonywanie prac od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30, a w innych dniach lub godzinach po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

  - prowadzenie prac objętych przedmiotem Umowy w sposób niepowodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz mienia Zamawiającego ani osób trzecich;

  - każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym terminów wjazdów i wyjazdów pojazdów, ich liczby i miejsc postoju na terenie Zamawiającego;

  - utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, w tym dróg publicznych, którymi poruszał się będzie w trakcie realizacji Umowy Wykonawca, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania drogowego i instalacji drogowych występujących na ulicy Parkowej w Chorzowie;

  - właściwe zabezpieczenie na swój koszt terenu wykonywanych prac – Wykonawca od chwili przystąpienia do realizacji prac, aż do chwili ich zakończenia (odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody spowodowane przez Wykonawcę lub podmioty działające 
w jego imieniu w miejscu wykonania czynności objętych Umową lub w związku z jej wykonaniem co obejmuje także teren przyległy, koszt ewentualnych czynności zabezpieczających obciąża Wykonawcę;

  - przygotowanie zaplecza realizacji przedmiotu Umowy na własny koszt;

  - posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w całym okresie trwania umowy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;

  - uporządkowanie terenu prowadzonych prac sukcesywnie w miarę postępu prac;

  - złożenie drewna uzyskanego z wycinki drzew w miejsce wskazane przez Zamawiającego na jego terenie z wykorzystaniem pojazdu o DMC nieprzekraczającej 3,5 t;

  - czasowe złożenie, do chwili wywozu, zezrębkowanych pozostałości po wycince drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na jego terenie;

  - uprzątnięcie po wykonaniu wycinki drzew i zezrębkowania w całości terenu prac i wywóz na własny koszt 
i ryzyko wszelkich odpadów (w szczególności zezrąbkowanych elementów drzew), niezwłocznie po zakończeniu wycinki, nie później jednak niż do dnia zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru i w każdym przypadku w terminie realizacji Umowy określonym w § 1 ust. 5 Umowy.

  - wykonanie wszelkich prac przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i maszyn posiadających wymagane świadectwa i atesty oraz dopuszczonych do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  - zgłaszanie Zamawiającemu niezwłocznie wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie z punktu widzenia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym także ewentualnych wątpliwości Wykonawcy co do tego, czy dane drzewo wchodzi w zakres przedmiotu Umowy;

  - przestrzeganie w czasie prowadzenia prac objętych przedmiotem Umowy wszystkich przepisów prawnych, 
w tym w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony środowiska – ewentualne mandaty, opłaty, grzywny, kary lub inne środki sankcyjne za przekroczenie, w trakcie realizacji prac, norm 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obciążają Wykonawcę, niezależnie od podmiotu, na który zostanie nałożony mandat, opłaty, grzywny, kary lub inne środki sankcyjne;

  - wykonywanie prac objętych przedmiotem Umowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób je realizujących, a także pracowników i współpracowników Zamawiającego oraz zwiedzających teren Muzeum.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub części innym osobom (podwykonawcom) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do miejsc wykonywania prac zgodnie z Umową;

  - niezbędnych konsultacji z Wykonawcą odnoszących się do wykonywanych prac, pod warunkiem przekazania
z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającemu zapotrzebowania przez Wykonawcę, co najmniej w formie dokumentowej;

  - zapłaty należytego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy po prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 4 OSOBY UPRAWNIONE DO REALIZACJI UMOWY

- Wszystkie czynności podejmowane w ramach realizacji niniejszej Umowy winny być wykonywane przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione posiadające odpowiednie uprawnienia oraz zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania takiej ilości osób, sprzętu i innych elementów realizacyjnych, jaka zapewnia prawidłowe i sprawne wykonanie przedmiotu umowy w określonym w Umowie terminie.

- Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną.

- Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:

  - … – tel. …, e-mail: …;

  - … – tel. …, e-mail: ….

- Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:

  - … – tel. …, e-mail: …;

  - … – tel. …, e-mail: ….

- Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 4 i ust. 5 wymaga pisemnego zawiadomienia przez Stronę dokonującą zmiany. Zmiana opisana w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy i zawarcia aneksu.

§ 5 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie w całości prac objętych przedmiotem Umowy, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres jednej z osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktów. Zgłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac, nie później jednak niż przed upływem terminu realizacji Umowy określonego w § 1 ust. 5.

- Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia czynności odbiorowych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający oświadczy, czy akceptuje wykonane prace czy też wymaga dokonania przez Wykonawcę określonych poprawek.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania poprawek wskazanych przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim do rodzaju i zakresu stwierdzonych nieprawidłowości.

- Zgłoszenie do odbioru przedmiotu Umowy, który nie został wykonany w całości albo został wykonany w sposób uniemożliwiający jego odbiór, nie stanowi zgłoszenia skutecznego i nie powoduje zachowania terminu realizacji Umowy.

- Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę (na warunkach opisanych w niniejszej Umowie).

- Do czynności związanych z odbiorem przedmiotu Umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru, zostają upoważnione osoby, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5.

§ 6 WYNAGRODZENIE

- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 2 poniżej, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 5, złożoną przez Wykonawcę w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia, którego dotyczy Umowa.

- Wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację umowy wynosi … zł (słownie: …).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności: wynagrodzenie osób realizujących usługę, transport, materiały, urządzenia i sprzęt specjalistyczny, realizację zobowiązań wskazanych w § 2 Umowy, zysk Wykonawcy, odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy … w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu Umowy podpisany przez każdą ze Stron.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. m.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: ….

§ 7 KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 Umowy w przypadku zwłoki w przystąpieniu do realizacji przedmiotu Umowy – za każdy dzień zwłoki,

  - w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 Umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie zgodnym z Umową – za każdy dzień zwłoki;

  - w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 Umowy za nieuzasadnioną przerwę w realizacji przedmiotu Umowy trwającą ponad 3 dni – za każdy dzień przerwy.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym maksymalna kwota kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. Odszkodowanie to dotyczy wszystkich kar umownych przewidzianych w Umowie.

- Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy będzie naliczana zarówno w razie skorzystania z umownego prawa odstąpienia od umowy jak również odstąpienia dokonanego na podstawie Kodeksu cywilnego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

- W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych Umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 5 i nie przystąpił do realizacji pomimo wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 2 dni;

  - Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą Umową, realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej treścią, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przekazaną mu dokumentacją przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy:

  - Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych dotychczas prac w ramach Umowy, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy miejsce prac w zakresie ustalonym przez Strony na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od Umowy.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie:

  - formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej,

  - danych adresowych lub rejestrowych podanych w komparycji niniejszej umowy.

  - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty nastąpienia zmian.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, korespondencję wysłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi informacjami uważa się za skutecznie doręczoną.

- Przelew wszelkich wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wraz ze związanymi z nimi prawami na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Każda ze Stron wykona w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe udostępnia drugiej Stronie, z zachowaniem zasady rozliczalności wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Realizacja obowiązku informacyjnego nastąpi poprzez:

  - zapoznanie przez Wykonawcę osób, których dane osobowe są udostępniane Zamawiającemu, z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych przez Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 6 do Umowy, przy jednoczesnym poinformowaniu tych osób, że źródłem pochodzenia ich danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę do Zamawiającego jest Wykonawca;

  - zapoznanie przez Zamawiającego osób, których dane osobowe są udostępniane Wykonawcy, z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych przez Wykonawcę, którą Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z podpisaniem niniejszej umowy, przy jednoczesnym poinformowaniu tych osób, że źródłem pochodzenia ich danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego do Wykonawcy jest Zamawiający, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie Zamawiającego określone w niniejszym punkcie obowiązuje pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę klauzuli obowiązku informacyjnego Wykonawcy.

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Wykaz załączników do umowy:

- Decyzja Prezydenta Miasta Chorzów nr 17 z dnia 06.03.2026r. o sygnaturze UK-III.6131.43.2026.MŁ1 oraz decyzja nr 129 z dn. 18.11.2024 o sygnaturze UE-III.6131.141.2024.MŁ1;

- wykaz drzew przeznaczonych do wycinki;

- polisa ubezpieczeniowa;

- oferta Wykonawcy;

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez Zamawiającego.